江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程编制总说明

一、工程概况：

1、工程简介：本工程位于江阴市澄江街道振华港机码头，为码头内侧坍塌驳岸修复，长度约为 90m。场地修复区采用钢筋砼梁板场地修复，基础为预制应力方桩支撑。预制桩采用 HKFZ-60(40)空心方桩，桩长为 20m，为 2 节 10m 连接接桩工艺。场地修复为钢 筋砼梁板。 工程开挖土方临近堆放，回填方采用开挖土方回填。现场场地拆除的混凝土块、块石作为挡 墙前防护护底利用。

2、工程等级：按照水利部颁发的《水利水电工程等级划分和洪水标准》（SL252-2017）有关规定、工程规模及保护对象等，确定工程为IV等工程，建筑物的级别为 4 级。

3、环境保护要求：按环保部门相关规定。

二、工程招标范围：

江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程的设计施工图纸全部内容，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程的设计施工图纸。

2、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基（2011）21号）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表（2019年含税版）》、《水利工程营业税改增征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）；省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）的通知（苏水基[2016]26号）、苏水基〔2016〕27号、省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知（苏水规〔2017〕2号）、省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》的通知（苏水安2017（3）号文）、苏水基（2019）6号省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知及相关政策性文件。

4、材料价格参照无锡工程造价信息2025第1期，无指导价的按市场价计算，投标人自行考虑报价。

5、人工工资单价：水利工程参照苏水基〔2015〕32号，投标人自行考虑报价。

四、工程类别：水利工程

五、质量要求：合格

六、工期要求：见招标文件要求。

七、现场安全文明措施费、规费、税金等不可竞争费，取费标准如下：

1、水利工程安全文明措施费及税金：

（1）水利工程税金为不可竞争费：税率为9%。

（2）安全文明措施费为不可竞争费。投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，且总价不低于招标文件确定的安全文明措施费60589.02元。

八、预留金、暂列金额及专业工程暂估价（投标单位报价时不得变动让利）：

（一）预留金

本工程设预留金  10 万元，明细如下：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程 | 100000 |

- 专业工程暂估价：无

九、其他相关问题的补充说明：

1、本工程量清单应与投标须知、招标文件、施工验收规范、施工图纸、清单计价规范等相关文件一起使用。

2、投标人在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的各种风险因素。

3、本清单所列工程数量除总价承包的以外是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，单价承包的项目最终按工程量清单单价进行结算与支付，总价承包的项目最终按项目投标合价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。

4、投标人应充分踏勘现场的基础上，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，投标报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。

4、施工供电、供水由投标单位自行解决，费用考虑在报价内。

5、保险费：投标人自行考虑，结算凭发票（保单）结算按实报销，但不超过投标价，保险品种包含但不限于含建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险费（包括发包人的财产）、工伤保险、安全责任险等规定的险种。

6、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆、现有河道护岸、桥梁等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

7、施工期间应组织好水上陆上交通导流，做好相关工作，不得影响居民、车船等出行，所涉及的交通、公安、海事、航道等部门所需办理的手续等由投标单位自行办理，业主方配合，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

8、河道沿线范围内的树木、古建、有产权单位的建筑、构筑物等若影响施工有，不得私自处理，应汇同业主进行协调，在未有协调结果前应采取相关保护措施，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

9、施工期间应做好基坑的降水、排水工作，相关费用由投标单位自行考虑，计入投标报价中。

10、本工程措施项目清单中所列措施项目（包含通用措施项目及专业工程措施项目），均实行总价承包，投标人充分考虑施工现场实际情况，认真踏勘现场，充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整。

11、无论清单特征是否写明砼的性能要求，投标人都应根据设计图纸对砼的性能要求进行报价，今后不再另计。若因现场条件特殊需要增设地泵或其他施工措施，则投标人应将此部分费用计入相关混凝土的投标报价中。

12、试桩费用不单列，综合考虑，统一计入报价中。

13、疏浚土方运至指定堆场，含水利、海事、长江航道等相关费用。

14、投标人自行考虑泵送或非泵送,并将现场砼浇筑可能要发生的其他相关费用,一并考虑计入投标报价中。

十、本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符，均以图纸为准。

十一、本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

十二、工程信息表

| 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程 |  |  |
| 建设单位： |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 | 取费 |
| 001 | 江阴市澄江街道振华港机码头驳岸修复工程 | 按【水利工程】 |